|  |  |
| --- | --- |
| BỘ CÔNG THƯƠNG  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Phụ lục 5**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐA/KLTN**

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng di động Android quản lý hóa đơn sử dụng Kotlin với Android Studio

Họ tên sinh viên: Vũ Hồng Phương Mã SV: 2020601638

Lớp: DHKTPM01 Ngành: Kỹ thuật phần mềm Khóa: K15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Ngày kiểm tra** | **Kết quả đạt được** | **Nhận xét của CBHD** |
| 1 | 23/03/2024 | Nắm được kiến thức cơ bản về ứng dụng di động Android, ngôn ngữ lập trình Kotlin và cấu trúc dự án trong Android Studio. |  |
| 2 | 30/03/2024 | Khảo sát các ứng dụng trên Play Store. Hoàn thành lên ý tưởng, kịch bản, luồng, chức năng và các màn hình chính. |  |
| 3 | 06/04/2024 | Phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế được cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý hóa đơn. |  |
| 4 | 13/04/2024 | Thiết kế giao diện cho ứng dụng. |  |
| ***Kiểm tra của Bộ môn*** □ Được tiếp tục □ Không tiếp tục Ngày:………..  Đánh giá kết quả đạt được:…….%. TBM:…………………............................... | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 20/04/2024 | Hoàn thành các chức năng chính như tạo hóa đơn, quản lý hàng và khách hàng. |  |
| 6 | 27/04/2024 | Hoàn thành các chức năng cài đặt ứng dụng, chia sẻ, xem hóa đơn dưới dạng PDF. |  |
| 7 | 04/05/2024 | Hoàn thành gắn quảng cáo thử nghiệm và mua bản nâng cấp ứng dụng, hoàn thiện UI & UX. |  |
| 8 | 11/05/2024 | Kiểm thử và sửa lỗi ứng dụng. |  |
| 9 | 18/05/2024 | Hoàn thiện ứng dụng và viết báo cáo. |  |

Đánh giá chung:………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Cho phép sinh viên bảo vệ ĐA/KLTN: □ Có □ Không

*Hà Nội, ngày … tháng… năm 20…*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **NGƯỜI HƯỚNG DẪN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

**Vũ Thị Tuyết Mai**